**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်**

**ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်  မြင်သည့်  ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်  ချုပ်  ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှု  အခြေအနေ |
|  | **ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်များ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | RC(၈x၈x၁၂)ပေ လုံခြုံရေးကင်းရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (နေပြည်တော်) ဥတ္တရသီရိ | ၂.၅၆၀ | ၇-၅-၂၀၂၂ | ၃၁-၅-၂၀၂၂ | Network Joiner Solution Group |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်  ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | ရုံးအဆောက်အဦပြတင်းပေါက် (၁၅) ပေါက်တွင် နေကာ(Sunshade) များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ (8 x 6)ပေ ပြူတင်းပေါက် (၁၇)ပေါက်၌ သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ (8’x6”x7’) ရုံးအဝင် တံခါးမကြီးတွင် သံဘာဂျာတံခါး တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (နေပြည်တော်) ဇမ္ဗူသီရိတိုင်းရုံး | ၆.၈၁၉ | ၇-၅-၂၀၂၂ | ၃၁-၅-၂၀၂၂ | မြတ်အေးဇေယျာကုမ္ပဏီ |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်  ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | (၁၃၀'×၄၃')အကျယ်ရှိ(၃)ထပ်အဆောက်အဉီခေါင်မိုးများပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း (မရမ်းကုန်း) | ၁၀.၅၀၀ | ၁၈-၄-၂၀၂၂ | ၁၀-၅-၂၀၂၂ | ABC Development Co.,Ltd |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၉၁၅x၅)ပေ မြေဖို့ခြင်း အပါအဝင်(လှည်းကူး) | ၂၇.၅၀၀ | ။ | ၁၀-၅-၂၀၂၂ |  |  | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အောက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲမှ တင်ဒါ(၂)ကြိမ် ခေါ်ယူသော်လည်း တင်ဒါတင်သွင်းသူမရှိ၍ နေပြည်တော်မှတင်ဒါ (၁)ကြိမ်  ခေါ်ရန်စီစဉ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ |
| ၃ | အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၈၅၉x၅)ပေ မြေဖို့ခြင်း အပါအဝင်(သန်လျင်) | ၂၇.၅၀၀ | ။ | - |  |  |
| ၄ | မီးလိုင်းကြိုး 10 mm2 Cu/ XLPE/ PVC Insalated (520’) သွယ်ယူခြင်း (ကျောက်တန်း) | ၂.၅၀၀ | ။ | - |  |  |
| ၅ | အရှည်(၁၂၀)ပေ၊ အမြင့် (၃)ပေ၊ ၂" သံဇကာကွက်၊ (၃)ပေ အုတ်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကွန်ကရစ်တိုင်၊(၂)ပေ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ၂"GIပိုက်ဖြင့် ကိရိယာဝင်းခြံ တည် ဆောက်ခြင်း (ကျောက်တန်း) | ၁.၅၀၀ | ။ | - |  |  |
| ၆ | အရှည်(၁၂၀)ပေ၊ အမြင့် (၃)ပေ၊ ၂" သံဇကာကွက်၊ (၃)ပေ အုတ်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ (၂)ပေ ကွန်ကရစ်လမ်း၊၂" GI ပိုက်ဖြင့် ကိရိယာဝင်းခြံ တည်ဆောက်ခြင်း(လှည်းကူး) | ၁.၅၀၀ | ။ | - |  |  |
| ၇ | အရှည်(၁၂၀)ပေ၊ အမြင့် (၃)ပေ၊၂" သံဇကာကွက်၊ (၃)ပေ အုတ်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကွန်ကရစ်တိုင်၊(၂)ပေ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ၂" GI ပိုက်ဖြင့် ကိရိယာဝင်းခြံ တည် ဆောက်ခြင်း (သန်လျင်) | ၁.၅၀၀ | ။ | - |  |  |
| ၈ | မိုးလေဝသတိုင်းတာရေး ကိရိယာဝင်းခြံကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၁၀၀ ×၄) ပေ (ချိန်းလင့်)( ကိုကိုးကျွန်း) | ၁.၅၀၀ | ။ | ၁၀-၅-၂၀၂၂ | မင်းမြင့်စံသူ ကုမ္ပဏီ |  | ၂၀% လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်  မြင်သည့်  ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်  ချုပ်  ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှု  အခြေအနေ |
|  | **ကရင်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | (၆၀၀x၆)ပေအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း လုပ်ငန်း( RC တိုင် RC Beam RC Lintel) (ကော့ကရိတ် ) | ၂၁.၆၀၀ | ၉-၅-၂၀၂၂ | ၂၇-၅-၂၀၂၂ | Sacred Three Gems (STG) Co.,Ltd |  | ပြည်နယ်ဥပဒေရုံးသို့စာချုပ်မူကြမ်း တင်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | မိုးလေဝသရုံး(၆၀×၃၈)ပေ RC (၂)ထပ် ရုံးသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (ဘားအံ) | ၁၇၃.၂၈၀ | ။ | ။ | Mobile Hospitality Consultancy MHC Co.,Ltd |  | ပြည်နယ်ဥပဒေရုံးသို့စာချုပ်မူကြမ်း တင်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | (၃၀x၂၅)ပေအား ပြင်ဆင်ခြင်း(သွပ်မိုးသံဖရိန်၊ ကြမ်းခင်းကျွံကျနေခြင်းနှင့် ဘေးနံရံများအက်ကြောင်းထနေခြင်းအားပြင်ဆင်ခြင်း၊ မျက်နှာကျက်အသစ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဆားဗစ်ကျင်းအသစ်တူးဖော်ခြင်း၊ ရုံးအတွင်း/ အပြင်ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ) ပဲခူး(ခရိုင်ရုံး) | ၁၁.၀၆၃ | ၉-၅-၂၀၂၂ | ၃၀-၅-၂၀၂၂၂ | အောင်ဆုပိုင် (၁၃၅)  ကုမ္ပဏီ |  | ၈၀% လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | မိုး/ဇလရုံးခြံစည်းရိုး ကာရန်ကျန်ရှိနေသေးသည့် အရှေ့ဘက် အုတ်တံတိုင်း အရှည်(၄၇၅)ပေ၊တောင်ဘက်အုတ်တံတိုင်း အရှည် (၁၆၈)ပေ၊ အနောက်ဘက် အုတ်တံတိုင်းအရှည် (၁၈၂)ပေ၊ စုစုပေါင်း အုတ်တံတိုင်းအရှည်(၈၂၅)ပေ အား အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း(Brick Billar) တောင်ငူ (ခရိုင်ရုံး) | ၂၁.၀၀၀ | ။ | ၂၀-၅-၂၀၂၂ | ။ |  | ၁၀% လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ရခိုင်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | မြို့နယ်ရုံးပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၄၀'x၃၀'x၁၂') (ခေါင်မိုး၊ မျက်နှာကျက်၊ ကြမ်းခင်း၊ ပြူတင်းပေါက်၊ တံခါးပေါက်အပါ အဝင်) မြောက်ဦး | ၁၁.၈၂၃ | - | - | - |  | တင်ဒါကော်မတီဖွဲ့ရန် ဆောင်ရွက်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်**

**စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း**  **ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်**  **ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု**  **အခြေအနေ** |
| ၁ | External HDD (2TB) SP(HDD A30) | (16 Nos) | ၂.၄၀၀ | ၇-၅-၂၀၂၂ | ၃၁-၅-၂၀၂၂ | AZM Co.,Ltd |  | ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲရန်  တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | Online UPS (6 KVA) | (2 Nos) | ၇.၄၀၀ | ။ | ။ | Tagon IT Soluction & Service Co.,Ltd |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်  ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
| ၃ | Online UPS (1 KVA) | (8 Nos) | ၁.၆၄၀ | ။ | ။ | Lead Star Associates Co.,Ltd |  | ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲရန်  တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၄ | Automatic Rain Water Sampler | (1 Set) | ၉.၃၁၀ | ။ | ။ | - |  | ပြန်လည်အပ်နှံသွားမည်  ဖြစ်ပါသည်။ |
| ၅ | Dry Cell for Server | (28 Nos) | ၅၁.၅၂၀ | ။ | ။ | Tagon IT Soluction & Service Co.,Ltd |  | ဝန်ကြီးရုံး၏အတည်ပြုချက်ရယူရန်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၆ | River Water Thermometer | (3 Nos) | ၀.၉၀၀ | ။ | ။ | - |  | ပြန်လည်အပ်နှံသွားမည်  ဖြစ်ပါသည်။ |
| ၇ | Transformer 500KV အသစ်တပ်ဆင်ခြင်း | (1 Set) | ၁၀၇.၀၄၅ | ။ | ။ | ပြည်လင်းထိန်  **ကုမ္ပဏီ** |  | ဝန်ကြီးရုံး၏အတည်ပြုချက်ရယူရန်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၈ | Spare Part for Automatic Observation System | (1 Lot) | ၃၀၀.၀၀၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd |  | ။ |
| ၉ | မိုးလေဝသသတင်းရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ရန် အတွက်လိုအပ်သောရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းများ | (1 Set) | ၁၀၀.၄၅၀ | ။ | ။ | TMW Entuprise Co.,Ltd |  | ။ |
| ၁၀ | LED Lighting with DMX Control | (1 Set) | ၄၈.၆၅၀ | ။ | ။ | ။ |  | ။ |
| ၁၁ | Desktop Computer - Intel Core i7 9th Gen; | (7 Nos) | ၁၂.၄၉၅ | ။ | ။ | Tagon IT Soluction & Service Co.,Ltd |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်  ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၂ | Power EdgeT140 Sever Computer | (1 No) | ၄.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်  ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း**  **ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်**  **ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု**  **အခြေအနေ** |
| ၁၃ | Printer (A4) | (7 Nos) | ၂.၅၆၂ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd |  | ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲရန်  တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၄ | Fax machine | (8 Nos) | ၅.၂၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd |  | ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲရန်  တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၅ | Color Printer | (8 Nos) | ၄.၂၄၀ | ။ | ။ | Tagon IT Soluction & Service Co.,Ltd |  | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်  ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |